测试计划

1. 测试计划标识

测试计划1.0

1. 参考文献

xxx

xxx

xxx

1. 项目介绍
2. Crossday [Discuz!](https://www.baidu.com/s?wd=Discuz!&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao) Board 论坛系统(简称 [Discuz!](https://www.baidu.com/s?wd=Discuz!&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao) 论坛,中国[国家版权局](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%89%88%E6%9D%83%E5%B1%80&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)[著作权登记](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%9D%83%E7%99%BB%E8%AE%B0&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)号 2003SR6623)是一个采抄用 PHP 和 MySQL 等其他多种数据库构建的高效论坛解决方案。作为商业软件产品，在代码质量，运行效率，负载能力，安全等级，功能可操控性和权限严密性等方面都在广大用户中有良好的口碑。凭借开发组长期积累的丰富的[web开发](https://www.baidu.com/s?wd=web%E5%BC%80%E5%8F%91&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)及数据库经验，和强于创新，追求完美的设计理念，使得 Discuz在很短袭时间内以其鲜明的个性特色从国内外同类产品中脱颖而出。经过了效率最优化和负载能力最佳化设计的 Discuz已获得业内越来越多专家和权威企业的认可。
3. 测试项目
   1. 是否可以成功登录
   2. 是否可以成功注册
   3. 论坛默认界面的操作
   4. 论坛设置界面的操作
   5. 论坛消息界面的操作
   6. 论坛模块管理界面的操作
4. 软件风险问题
5. 要测试的功能
   1. 注册登录功能
   2. 发帖功能

功能未经测试

按钮点击是否响应未参与测试

8. 途径

使用Jemter对注册登录和发帖进行压力测试。

9. 项目通过或失败的准则

执行完所有测试用例、完成百分之八十的案例。

10. 暂停标准和恢复要求

当问题出现率超过百分之七十时暂停，解决后可以恢复。

11. 测试完成后可交付物

测试计划

测试结果

测试代码

记录的日志

12. 剩余测试任务

论坛设置界面的操作

13. 需要的环境

多个最新版本的浏览器

Jmeter

14. 人员配备和培训需求

测试工程师

项目对接人员对网站的登录页面、注册页面、超链接等与测试人员进行对接，使网站可以满足需求

测试人员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx

测试时间：10-20天

15. 责任

xxx负责登录界面的测试

xxx负责发帖的测试

16. 计划

在xx月xx日完成登录界面的测试

在xx月xx日完成注册界面的测试

在xx月xx日完成发帖的测试

17. 预计风险和突发事件

一人可以注册多个账号、超链接跳转错误

计算机不能使用、测试人员生病

18. 批准、认可

定时向上级汇报，及时反映测试进度。

19. 专业术语

无